**PERENCANAAN GAME BOARD CATALOGUE**



Disusun oleh Kelompok 9 :

Favian Aldo Hermawan A11.2018.10847

Nathaniel Kevin Santoso A11.2018.10853

Nathanael Fredericko W A11.2018.10882

Andreas Yulianto A11.2018.10888

Freddy Haryono A11.2018.10990

FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

SEMARANG

**DAFTAR ISI**

[**1.** **Project Charter** 4](#_Toc70784985)

[1.1. Nama Proyek 4](#_Toc70784986)

[1.2. Nama Tim 4](#_Toc70784987)

[1.3. Tanggal Mulai Proyek 4](#_Toc70784988)

[1.4. Tanggal Berakhir Proyek 4](#_Toc70784989)

[1.5. Deskripsi Proyek 4](#_Toc70784990)

[1.6. Informasi Anggaran 4](#_Toc70784991)

[1.7. Pendekatan 4](#_Toc70784992)

[1.8. Stakeholder 5](#_Toc70784993)

[**2.** **Project Scope Statement** 6](#_Toc70784994)

[2.1. Ruang Lingkup 6](#_Toc70784995)

[2.2. Penyampaian Proyek 6](#_Toc70784996)

[2.3. Kendala 6](#_Toc70784997)

[2.4. Kriteria Penerimaan 6](#_Toc70784998)

[2.5. Asumsi 7](#_Toc70784999)

[**3.** **Work Breakdown Structure + Gantt chart** 8](#_Toc70785000)

[3.1. Work Breakdown Structure 8](#_Toc70785001)

[3.2. Gantt Chart 9](#_Toc70785002)

[**4.** **Project Manajement : Notion** 10](#_Toc70785003)

[**5.** **Diagram : Draw.io** 12](#_Toc70785004)

[5.1. Welcome Page 12](#_Toc70785005)

[5.1.1. Sign Up 12](#_Toc70785006)

[5.1.2. Sign In 13](#_Toc70785007)

[5.2. Profile 13](#_Toc70785008)

[5.2.1. My Profile 13](#_Toc70785009)

[5.2.2. My Team 15](#_Toc70785010)

[5.2.3. Statistic 16](#_Toc70785011)

[5.3. Menu 16](#_Toc70785012)

[5.3.1. My Team 16](#_Toc70785013)

[5.3.2. Game List 18](#_Toc70785014)

[5.4. Search 20](#_Toc70785015)

[5.5. Create Team 21](#_Toc70785016)

[5.6. Team Detail 21](#_Toc70785017)

[5.6.1. Member 22](#_Toc70785018)

[5.6.2. Schedule 24](#_Toc70785019)

[5.6.3. Statistic 26](#_Toc70785020)

[5.7. Game Detail 26](#_Toc70785021)

[**6.** **Wireframe: Mockflow** 28](#_Toc70785022)

[6.1. Wireframe Halaman Utama 28](#_Toc70785023)

[6.2. Wireframe Menu My Team’s 34](#_Toc70785024)

[6.3. Wireframe Profil 39](#_Toc70785025)

[**7.** **UI: Figma** 41](#_Toc70785026)

[7.1. Tampilan Login 41](#_Toc70785027)

[7.2. Tampilan Awal 41](#_Toc70785028)

[7.3. Tampilan Profil 43](#_Toc70785029)

[7.4. Tampilan Tim 43](#_Toc70785030)

# **Project Charter**

## Nama Proyek

“Board Game Catalogue”

## Nama Tim

Tim Pengembang Board Game Catalogue - Kelompok 9

## Tanggal Mulai Proyek

20 Maret 2021

## Tanggal Berakhir Proyek

23 Juni 2021

## Deskripsi Proyek

Komunitas board game di Semarang memerlukan suatu aplikasi untuk merekam info penting, menyediakan katalog sekaligus leaderboard dan memanajemen sesi bermain bersama (play day). Aplikasi ini nantinya untuk memudahkan komunitas dan para pemain board game di Semarang untuk memilih game, menentukan jadwal, dan bermain bersama. Secara detail, pada sesi play day, semua data akan terekam, termasuk: siapa yang bermain pada suatu playday, waktu bermain, skor masing-masing pemain tersebut (yang mana secara otomatis juga akan masuk ke dalam leaderboard).

## Informasi Anggaran

Perusahaan Gameku menganggarkan Rp 60.000.000.000,- untuk proyek ini. Biaya teralokasi untuk pekerjaan manajer proyek dan 4 staf, masing-masing sekitar 40 jam per minggu selama 3 bulan, termasuk pengembangan software yang direncanakan.

## Pendekatan

* Melakukan pertemuan langsung dengan klien (pihak Direktur Gameku) untuk mendapatkan requirement-requirement yang dibutuhkan.
* Melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek.
* Melakukan riset software & hardware.
* Mengembangkan software dengan pendekatan literatif, mengumpulkan umpan balik dari user.

## Stakeholder

Product Owner : Gameku

Project Leader : Favian Aldo Hermawan

Business & System Analyst : Freddy Haryono

Nathanael Fredericko W

Database Designer : Andreas Yulianto

UI/UX Designer : Nathaniel Kevin S

Front-End Programmer : Nathanael Fredericko W

Back-End Programmer : Andreas Yulianto

# **Project Scope Statement**

## Ruang Lingkup

Game Board Catalogue adalah aplikasi yang dapat merekam berbagai informasi penting seperti katalog berbagai judul game dengan berbagai kategori, sesi permainan suatu game yang mencatat user, waktu, skor beserta historynya, leaderboard setiap minggu, bulan, dan tahun. Aplikasi tersebut juga mencatat aktifitas user seperti kapan dan dimana terakhir kali user memainkan game yang dimainkan. Game yang dimainkan dapat masuk ke leaderboard, sehingga user bisa mengetahui game apa yang sedang banyak dimainkan user lainnya. User juga dapat membuat invitation untuk sesi playday, tetapi yang ditampilkan hanya data yang sudah diverifikasi admin (Game Master). Jika playday sudah melewati tanggal maka otomatis akan masuk ke history yang dapat data tersebut dapat disimpan atau dihapus oleh admin. Semua sesi playday, yakni sesi yang akan datang (upcoming) maupun sesi yang yang sudah dilakukan (history) dapat diexport kedalam file csv.

## Penyampaian Proyek

* Membuat sistem dengan sesuai spesifikasi dan kebutuhan.
* Membuat sistem yang dibuat mudah untuk dikembangkan lagi.
* Membuat sistem yang efisien dan aman bagi user
* Mendesain UI yang mudah dimengerti dan dioperasikan user.

## Kendala

* Kekurangan kualitas sumber daya manusia.
* Sistem yang cukup kompleks lebih cenderung terjadi bug.
* Memenuhi kualitas sistem dengan deadline proyek yang terbatas.

## Kriteria Penerimaan

* Sistem sesuai spesifikasi dan kebutuhan client.
* Sistem memiliki keamanan yang baik.

## Asumsi

* Deadline yang pendek memungkinkan kualitas sistem yang kurang memenuhi spesifikasi.
* Skala proyek yang cukup besar tidak sebanding dengan sumber daya berpotensi hasil akhir tidak maksimal.

# **Work Breakdown Structure + Gantt chart**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Kegiatan** | **Durasi (hari)** | **Tanggal Mulai** |
| 1. Konsep | - | - |
| * 1. Evaluasi Sistem | 3 | 20 Maret 2021 |
| 1. Analisis Program | - | - |
| * 1. Spesifikasi Keperluan Database | 2 | 23 Maret 2021 |
| * 1. Spesifikasi Keperluan Sistem | 2 | 25 Maret 2021 |
| * 1. Spesifikasi Fungsi – Fungsi | 2 | 27 Maret 2021 |
| * 1. Membuat Perencanaan Projek | 4 | 29 Maret 2021 |
| * 1. Perencanaan Pembagian Tugas | 1 | 2 April 2021 |
| 1. Desain | - | - |
| * 1. Desain Database | 2 | 3 April 2021 |
| * 1. Desain Program | 4 | 5 April 2021 |
| * 1. Pembuatan Prototype | 6 | 9 April 2021 |
| 1. Coding | 50 | 15 April 2021 |
| 1. Testing dan Debugging | 14 | 4 Juni 2021 |
| 1. Implementasi | - | - |
| * 1. Pelaporan Projek | 5 | 18 Juni 2021 |

## Work Breakdown Structure

## Gantt Chart

# **Project Manajement : Notion**

Fitur-fitur pada Notion.so :

* Quick Find - mencari halaman / kata yang diinginkan / melihat halaman yang terakhir dilihat dan hasil yang ditampilkan urut dari yang paling mendekati dengan yang dicari.
* All Updates – memberi petunjuk halaman yang barusan di ganti, mengecek reminder yang sudah dibuat.
* Settings dan Members - pengaturan akun.
* Pages - menambahkan halaman baru.
* Template - menyediakan banyak template yang bisa digunakan.
* Import - memasukan file / word / catatan dan file lainnya.
* Trash – fitur fitur yang pernah dihapus.
* Features – menampilkan fungsi-fungsi apa saja yang ada di Board Game Catalogue
* Fitur – fitur rancangan pada Board Game Catalogue adalah:

1. Welcome Page
   1. Sign Up
   2. Sign In
2. Profile
   1. My Profile
   2. My Team
   3. Statistic
   4. Log Out
3. Menu
   1. My Team’s
      1. Team List
      2. Schedule
   2. Game List
      1. New Games
      2. Most-Liked
4. Search Game
5. Create Team
6. Team Detail
   1. Team Member
   2. Add Member
7. Game Detail

# **Diagram : Draw.io**

## Welcome Page

### Sign Up

Keterangan:

* Pada saat membuka aplikasi, masuk ke bagian Sign Up.
* Pada halaman sign up, user bisa mengisikan data dirinya.
* Kemudian klik Sign Up, jika data diri berhasil diterima, user akan menuju ke halaman home page, jika tidak diterima, user harus mengisikan data diri kembali.

### Sign In

Keterangan:

* Pada saat membuka aplikasi, masuk ke bagian Sign In.
* Pada halaman sign in, user bisa mengisikan data dirinya.
* Kemudian klik Sign In, jika data diri berhasil diterima, user akan menuju ke halaman home page, jika tidak diterima, user harus mengisikan data diri kembali.


## Profile

### My Profile

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* User bisa menuju ke halaman my profile dengan klik menu profile.
* Disini user bisa melihat informasi profil user, mengganti informasi user dan melakukan logout.

#### Log Out



Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* User bisa log out dengan klik menu profile, lalu klik logout, menuju ke halaman welcome page.

### My Team

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* User bisa menuju ke halaman my team dengan klik menu profile, lalu klik menu my team, menuju ke halaman my team.
* Disini user bisa membuat team baru dan menambahkan member ke dalam team tersebut.
* User juga bisa melihat halaman team detail yang berisi berbagai informasi team yang sudah di-input sebelumnya.

### Statistic

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login
* User bisa menuju ke halaman statistic dengan klik menu profile, lalu klik menu statistic, menuju ke halaman statistic

## Menu

### My Team

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* User bisa menuju ke halaman my team dengan klik menu my team pada halaman home page, kemudian halaman my team akan muncul pada halaman utama.

#### Team List

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* User bisa menuju ke halaman my team dengan klik menu my team pada halaman home page, kemudian halaman my team akan muncul pada halaman utama.
* Kemudian klik Team List, halaman team list akan muncul pada halaman utama.

#### Schedule

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* User bisa menuju ke halaman my team dengan klik menu my team pada halaman home page, kemudian halaman my team akan muncul pada halaman utama.
* Kemudian klik schedule, halaman schedule akan muncul pada halaman my team.

### Game List

Keterangan:


* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* User bisa menuju ke halaman game list dengan klik menu game list pada halaman home page, kemudian halaman game list akan muncul pada halaman utama.

#### New Game

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* User bisa menuju ke halaman game list dengan klik menu game list pada halaman home page, kemudian halaman game list akan muncul pada halaman game list.

#### Most-Liked



Keterangan:


* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* User bisa menuju ke halaman game list dengan klik menu game list pada halaman home page, kemudian halaman game list akan muncul pada halaman game list.

## Search

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* Di bagian home page, user bisa mencari game pada kolom search dengan klik search, lalu hasil dari pencarian akan tampil pada home page.

## Create Team



Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* Di bagian home page, user bisa membuat team baru dan menambahkan member kedalam team tersebut.

## Team Detail

Keterangan:


* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* Di bagian home page, user bisa memilih team yang ingin dilihat detailnya.
* Kemudian menuju ke halaman team detail.

### Member

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* Di bagian home page, user bisa memilih team yang ingin dilihat detailnya.
* Kemudian menuju ke halaman team detail, klik member.
* Data member akan muncul pada halaman team detail.

#### Add Member



Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* Di bagian home page, user bisa memilih team yang ingin dilihat detailnya.
* Kemudian menuju ke halaman team detail, klik member.
* Data member akan muncul pada halaman team detail, user juga bisa menambahkan member dengan cara klik add member kemudian mengisikan data member pada halaman add member.
* Klik add member, kemudian data member akan muncul pada halaman team detail.

### Schedule

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* Di bagian home page, user bisa menuju ke halaman schedule dengan cara klik menu schedule, menuju ke halaman schedule.

#### Add Schedule

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* Di bagian home page, user bisa menuju ke halaman schedule dengan cara klik menu schedule, menuju ke halaman schedule.
* Kemudian klik add schedule, user akan dibawa ke halaman add schedule, user mengisi data schedule, kemudian klik add schedule.
* User akan dibawa ke halaman schedule, untuk melihat data schedule yang sudah diisi tersebut.

#### Add Score

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* Di bagian home page, user bisa menuju ke halaman schedule dengan cara klik menu schedule, menuju ke halaman schedule.
* Kemudian klik add schedule, user akan dibawa ke halaman add score, user mengisi data score, kemudian klik add score.
* User akan dibawa ke halaman schedule, untuk melihat data score yang sudah diisi tersebut.

### Statistic

Keterangan:

* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* Di bagian home page, user bisa menuju ke halaman schedule dengan cara klik menu schedule, menuju ke halaman schedule.


## Game Detail

Keterangan:


* Pada saat mulai, masuk ke bagian home page.
* Di bagian home page, user bisa login terlebih dahulu, jika tidak login maka user bisa register terlebih dahulu.
* Setelah register, user bisa login ke bagian login, setelah itu user ke halaman home page, tetapi ada pebedaan sedikit, yaitu ada halaman profil dari user yang sudah login.
* Di bagian home page, user bisa klik game, kemudian user akan dibawa ke halaman game detaiil untuk melihat game detail.

# **Wireframe: Mockflow**


## Wireframe Halaman Utama




Semua user terlebih dahulu untuk Register / Login dahulu, untuk masuk ke halaman utama dan ini untuk halaman Login dan diharuskan mengisi email dan password ketika Sign In, maka akan langsung masuk ke halaman utama, jika Sign Up maka akan tampil halaman register. Remember Me untuk tidak mengetikan email dan password lagi dan Forgot Password jika ingin reset password.




Ini di halaman Register yang mengharuskan mengisi full name, username, email, password dan confirm password dan ketika Sign Up maka akan langsung masuk ke halaman utama, jika Sign In maka akan tampil halaman Login.




Ini halaman utama terdapat My Teams – Team List yang berisi nama nama team dan game apa yang dimainkan, beserta username dan statisticnya. Jika anda yang membuat team maka akan ada simbol mahkota di team anda dan terdapat pencarian nama team.




Ini tampilan dari menu My Teams – Team List.




Ini halaman My Teams – Schedule yang berisi jadwal pertandingan yang akan dari beberapa game yang dimainkan, beserta tanggal dan waktunya. Juga terdapat pencarian jadwal pertandingan.




Ini tampilan dari menu My Teams – Schedule.




Ini halaman Game List – New Games yang berisi nama – nama game yang baru, jika diklik maka akan menampilkan detail game. Juga terdapat pencarian games.




Ini tampilan dari menu Game List – New Games.



Ini halaman Detail Game dari Game List – New Games, yang berisi informasi tentang game tersebut dan juga terdapat foto dan video permainan, jika icon love maka akan tersimpan datanya dan dihitung 1.




Ini halaman Game List – Most Liked yang berisi nama – nama game yang banyak disukai pemain, jika diklik maka akan menampilkan detail game. Juga terdapat pencarian games.




Ini tampilan dari menu Game List – Most Liked, dan ada icon plus untuk menambahkan team, dan jika dikllik maka akan muncul halaman add team.


## Wireframe Menu My Team’s




Ini halaman Add Team untuk membentuk tim baru yang mengharuskan mengisi team name, team logo, dan game, jika create team diklik maka akan menampilkan halaman my team – member dan jika back diklik maka akan kembali ke halaman awal.




Ini halaman My Team - Member untuk melihat member yang sudah masuk, jika icon plus diklik maka akan menampilkan halaman Add Member dan jika schedule diklik maka akan menampilkan halaman My Team - Schedule.



Ini halaman Add Member untuk menambahkan member baru yang mengharuskan mengisi username, jika add member diklik maka akan menampilkan halaman My Team – Member dengan member yang bertambah dan jika back diklik maka akan kembali ke halaman My Team – Member dengan member yang tetap.




Ini halaman My Team – Schedule yang berisi jadwal pertandingan dengan user yang lainnya, beserta tanggal dan waktunya. Juga terdapat icon plus untuk menambahkan jadwal tanding, jika statistic diklik maka akan menampilkan halaman My Team – Statistic dan jika jadwal pertandingan sudah selesai maka bisa diklik bagian pertandinga tersebut dan akan menampilkan halaman Add Score.



Ini halaman Add Schedule untuk menambahkan jadwal pertandingan baru yang mengharuskan mengisi username dan tanggal mainnya, jika add schedule diklik maka akan menampilkan halaman My Team – Schedule dengan schedule yang bertambah dan jika back diklik maka akan kembali ke halaman My Team – Schedule dengan schedule yang tetap.




Ini halaman Add Score untuk menambahkan score pertandingan baru dimainkan, jika add score diklik maka akan menampilkan halaman My Team – Statistic dengan score dan jika back diklik maka akan kembali ke halaman My Team – Schedule dengan schedule yang tetap.




Ini halaman My Team – Statistic yang score pertandingan dengan user yang lainnya, beserta username, win, draw, dan lose. Terdapat icon profil untuk informasi user.


## Wireframe Profil



Ini halaman User – My Profile yang berisi informasi user dan mengharuskan mengisi username, email, phone, dan kota. Jika logout di klik maka akan kembali ke halaman Login dan jika my team’s di klik maka akan muncul halaman User – My Team’s.




Ini halaman User – My Team’s yang berisi informasi nama – nama team dari game – game yang dimainkan. Jika anda yang membuat team maka akan ada simbol mahkota di team anda dan jika statistic diklik maka akan muncul halaman User – Statistic.



Ini halaman User – Statistic yang berisi informasi nama – nama team dari game – game yang dimainkan dan peringkatnya. Untuk penilaian peringkat dari jumlah menang + 3, draw + 1, kalah + 0

# **UI: Figma**




## Tampilan Login



Pada tampilan login, user yang ingin masuk kedalam aplikasi diwajibkan untuk login dengan akun yang sudah terdaftar dengan mengisikan email dan password. Jika user belum pernah membuat akun maka dapat mendaftar dengan mengisi beberapa formulir yang diperlukan untuk kebutuhan data.

## Tampilan Awal





Pada tampilan awal (*landing page*) akan diperlihatkan daftar kelompok (*team*) dari user yang bersangkutan. Apabila di kanan tim terdapat ikon mahkota maka user tersebut menjabat sebagai ketua dalam tim yang memiliki peranan untuk menambah anggota, membuat jadwal, dan menentukan skor penilaian jadwal. Lalu ada jadwal kegiatan user yang belum diselesaikan atau masih dalam status akan berlangsung. User dapat melihat detail statistik urutan peringkat pemain dalam tim tersebut.





Pada Tampilan awal juga bisa melihat halaman daftar permainan yang dapat ditambahkan atau dibuat kelompok (*team*). Dari daftar tersebut bisa diurutkan berdasarkan permainan yang trending atau yang paling banyak diminati. Perolehan urutan tersebut berdasarkan jumlah team (trending) dan jumlah *like* (*most-liked*) yang diberi saat membuka halaman detail dari penjelasan permainan tersebut.

## Tampilan Profil

Pada tampilan profil terdapat 3 menu untuk melihat profil lengkap user, daftar tim yang diikuti user, dan statistik peringkat user dari tiap team yang diikuti. Apabila user berstatus ketua maka akan terlihat ikon mahkota. Pada menu my profile terdapat button logout untuk mengeluarkan akun dari aplikasi.

## Tampilan Tim



Berikut merupakan tampilan detail tim yang dapat dilihat oleh user. Apabila user berstatus ketua maka pada detail member akan terlihat ikon mahkota. Dalam detail tim ini akan terlihat daftar peserta, jadwal, dan statistik (*leaderboard*)dari pemain yang ada dalam tim tersebut. Apabila user berstatus ketua maka dapat menambahkan pemain, jadwal, dan menentukan nilai tiap jadwal apabila permainan sudah dimainkan. Berikut adalah tampilan untuk menambahkan pemain, jadwal, dan nilai, serta tampilan formulir untuk menambahkan tim baru.